# LearnCosmos 크리에이터 메뉴 상세 기획안 v1

상태: 기획 상세화 초안

작성일: 2026-06-25

기준 프로젝트: LearnCosmos

저장 위치: LearnCosmos/docs/plans

권장 서버 동기화 경로: docs/plans/LearnCosmos_Creator_Menu_Detail_Plan_v1.md

관련 기준 문서:

- LearnCosmos_기획확정안_v1

- LearnCosmos 메뉴 기획안 v1

- LearnCosmos 지점 학습 UX 기획안 v1

- 07_creator_menu.md

---

## 1. 기획 목적

이 문서는 LearnCosmos의 크리에이터 메뉴를 기존 `07_creator_menu.md` 기준보다 더 상세한 화면, 기능, 권한, 데이터, 구현 단위로 확장하기 위한 계획 문서다.

LearnCosmos의 크리에이터는 단순 강의 판매자가 아니라 학습자가 콘텐츠를 보고 목표와 스킬을 발견할 수 있도록 학습 콘텐츠, 목표물 예시, 스킬 후보, 반복 가이드, 결과물 기준을 설계하는 사람이다.

따라서 크리에이터 메뉴는 콘텐츠 업로드 센터가 아니라 학습경험 설계 센터로 기획한다.

핵심 방향은 다음과 같다.

```text

크리에이터 메뉴

= 콘텐츠 업로드 공간이 아니라

학습자가 따라갈 수 있는 탐험지점 / 지역 / 행성 설계 공간

```

---

## 2. 현재 기준 요약

현재 LearnCosmos 기준에서 크리에이터는 P2 확장 기획이다.

초기 메뉴 기준은 다음과 같다.

```text

크리에이터

├─ 크리에이터 소개

├─ 콘텐츠 만들기

├─ 그룹 코스

├─ 내 콘텐츠

└─ 피드백

```

확장 버전은 다음과 같다.

```text

크리에이터

├─ 크리에이터 소개

├─ 콘텐츠 만들기

├─ 그룹 코스

├─ 내 콘텐츠

├─ 피드백

├─ 콘텐츠 분석

├─ 수익화

└─ 정산

```

단, 초기에는 수익화와 정산을 전면에 두지 않는다. 먼저 좋은 학습경험을 설계하고 검증하는 흐름을 우선한다.

---

## 3. 상세 IA 제안

베타 기준 크리에이터 메뉴는 다음과 같이 정리한다.

```text

크리에이터

├─ 소개

├─ 크리에이터 신청

├─ 콘텐츠 만들기

├─ 내 콘텐츠

├─ 그룹 코스

├─ 학습 반응

└─ 피드백

```

후속 확장 메뉴는 다음과 같이 둔다.

```text

크리에이터

├─ 콘텐츠 분석

├─ 수익화 설정

└─ 정산

```

초기 구현에서는 다음 네 기능만 우선한다.

```text

1. 크리에이터 소개

2. 크리에이터 신청 / 승인

3. 콘텐츠 만들기

4. 내 콘텐츠 관리

```

---

## 4. 메뉴별 상세 기획

### 4.1 크리에이터 소개

목적은 강의 판매자 모집이 아니라 학습경험 설계자 모집이다.

#### 로그인 전

```text

LearnCosmos 크리에이터는

강의를 판매하는 사람이 아니라,

학습자가 콘텐츠를 보고 목표와 스킬을 발견하도록

탐험지점을 설계하는 사람입니다.

[크리에이터로 시작하기]

```

#### 로그인 후 권한 없음

```text

크리에이터 소개 | 신청하기 | 가이드

```

#### 로그인 후 크리에이터 권한 있음

```text

콘텐츠 만들기 | 그룹 코스 | 내 콘텐츠 | 피드백

```

---

### 4.2 크리에이터 신청

초기 베타에서는 신청 / 승인 구조를 둔다.

```text

크리에이터 신청

→ 프로필 입력

→ 전문 분야 선택

→ 샘플 콘텐츠 제출

→ 운영 검토

→ 크리에이터 승인

→ 콘텐츠 등록 가능

```

#### 신청 입력 항목

```text

1. 기본 정보

- 닉네임

- 소개 문구

- 활동 분야

- 대표 링크

2. 전문 분야

- 초등 학습

- 중고등 학습

- 성인 자기계발

- 코딩 / AI

- 디자인 / 창작

- 언어

- 시험 / 자격증

- 기타

3. 콘텐츠 유형

- 영상 기반

- 글 / 블로그 기반

- PDF / 자료 기반

- 프로젝트 기반

- 문제풀이 기반

- 실습 / 제작 기반

4. 샘플 제출

- URL

- 파일

- 직접 작성 샘플

5. 운영 기준 동의

- 저작권

- 교육적 적합성

- 부적절 콘텐츠 금지

- 외부 링크 품질 기준

- 학습자 보호 기준

```

#### 승인 상태값

```text

draft        신청서 작성중

submitted    검토 대기

needs_update 보완 요청

approved     승인됨

rejected     반려

suspended    일시 제한

```

---

### 4.3 콘텐츠 만들기

크리에이터 메뉴의 핵심 기능이다.

일반 콘텐츠 서비스처럼 제목, 설명, URL만 받는 것이 아니라 LearnCosmos의 지점 학습흐름에 맞춰 다음 구조를 입력하게 한다.

```text

콘텐츠 만들기

= 탐험지점 설계하기

```

#### 생성 단계

```text

1단계. 콘텐츠 기본 정보

2단계. 학습 목표 설정

3단계. 스킬 후보 작성

4단계. 반복 활동 설계

5단계. 질문 / 막힘 포인트 작성

6단계. 결과물 기준 작성

7단계. 자기평가 기준 작성

8단계. 미리보기 / 제출

```

#### 입력 구조

| 구역 | 입력 항목 | 설명 |

|---|---|---|

| 기본 정보 | 제목, 설명, 분야, 난이도, 예상 시간 | 검색 / 추천용 메타 |

| 콘텐츠 자료 | URL, 파일, 본문 입력 | 영상 / 글 / PDF / 직접 작성 |

| 탐험목표 | 학습자가 도달해야 할 목표 | 무엇을 할 수 있게 되는가 |

| 스킬 후보 | 필요한 하위 능력 | 연습 단위로 쪼개기 |

| 반복 가이드 | 따라 할 활동 | 5분 / 10분 / 20분 단위 |

| 질문 포인트 | 예상 막힘 | Lumi / AI 질문 유도 |

| 결과물 기준 | 제출 / 완료 기준 | 포트폴리오화 |

| 자기평가 | 체크리스트 | 학습자 스스로 판단 |

---

### 4.4 내 콘텐츠

크리에이터가 만든 콘텐츠를 관리하는 화면이다.

```text

내 콘텐츠

├─ 전체

├─ 작성중

├─ 검토중

├─ 공개됨

├─ 보완 필요

└─ 비공개

```

#### 카드 정보

```text

[콘텐츠 제목]

상태: 작성중 / 검토중 / 공개 / 보완필요 / 비공개

유형: 영상 / 글 / PDF / 프로젝트 / 실습

연결된 그룹 코스: N개

학습자 사용 수: N명

완료율: NN%

피드백: N개

마지막 수정: YYYY-MM-DD

```

#### 주요 액션

```text

수정하기

미리보기

복제하기

그룹 코스에 추가

비공개 전환

삭제 요청

```

초기에는 다음 3개 지표만 우선 표시한다.

```text

사용 수

완료율

피드백 수

```

---

### 4.5 그룹 코스

그룹 코스는 크리에이터가 여러 탐험지점을 묶어 하나의 학습 경로로 만드는 기능이다.

```text

그룹 코스

= 여러 탐험지점을 묶어 하나의 행성 또는 학습 경로로 제공하는 기능

```

#### 그룹 코스 생성 단계

```text

1. 그룹 코스 기본 정보

2. 대상 학습자 설정

3. 콘텐츠 / 탐험지점 선택

4. 권장 순서 설정

5. 각 지점별 목표 / 스킬 확인

6. 완료 기준 설정

7. 공개 범위 설정

8. 미리보기 / 제출

```

#### 공개 범위

```text

비공개

링크 공유

플랫폼 공개

커뮤니티 전용

승인 학습자 전용

```

초기 베타에서는 플랫폼 공개보다 링크 공유 / 커뮤니티 전용을 우선한다.

---

### 4.6 학습 반응

학습 반응은 크리에이터가 단순 조회수보다 학습자가 어디서 막히고 어디까지 완료했는지 확인하는 화면이다.

```text

학습 반응

├─ 많이 완료한 콘텐츠

├─ 중간 이탈이 많은 콘텐츠

├─ 질문이 많이 나온 지점

├─ 반복이 많이 필요한 스킬

└─ 결과물 제출 현황

```

#### 핵심 지표

```text

콘텐츠 조회 수

학습 시작 수

지점 완료 수

평균 완료율

많이 막힌 스킬

자주 나온 질문

결과물 제출 수

```

LearnCosmos에서는 조회수보다 완료율, 질문, 결과물이 더 중요하다.

---

### 4.7 피드백

피드백은 단순 댓글 게시판이 아니라 콘텐츠 개선을 위한 구조화된 피드백으로 설계한다.

```text

피드백

├─ 학습자 질문

├─ 막힌 부분

├─ 개선 요청

├─ 결과물 코멘트

└─ 운영자 보완 요청

```

#### 피드백 상태값

```text

new          새 피드백

reviewing    확인중

resolved     반영 완료

ignored      반영하지 않음

reported     신고 / 검토 필요

```

---

## 5. 권한 구조

초기 권한은 다음과 같이 둔다.

```text

learner

creator_pending

creator

creator_suspended

admin

super_admin

```

| 권한 | 접근 가능 |

|---|---|

| 비로그인 | 크리에이터 소개 |

| 로그인 학습자 | 소개, 신청 |

| 신청 대기 | 신청 상태 확인, 보완 제출 |

| 승인 크리에이터 | 콘텐츠 만들기, 내 콘텐츠, 그룹 코스, 피드백 |

| 제한 크리에이터 | 내 콘텐츠 조회, 새 등록 제한 |

| 관리자 | 신청 검토, 콘텐츠 검수, 신고 처리 |

---

## 6. 데이터 모델 초안

```text

creator_profiles

- id

- user_id

- display_name

- bio

- expertise_tags

- status

- submitted_at

- approved_at

- rejected_reason

- created_at

- updated_at

creator_contents

- id

- creator_id

- title

- description

- content_type

- source_url

- source_text

- difficulty

- estimated_minutes

- status

- visibility

- created_at

- updated_at

creator_content_learning_designs

- id

- content_id

- result_goal

- skill_candidates_json

- practice_guide_json

- question_prompts_json

- output_standard

- self_checklist_json

creator_group_courses

- id

- creator_id

- title

- description

- target_learner

- visibility

- status

- created_at

- updated_at

creator_group_course_items

- id

- group_course_id

- content_id

- sort_order

- required

- note

creator_feedback

- id

- content_id

- user_id

- feedback_type

- body

- status

- created_at

- updated_at

```

초기에는 `creator_content_learning_designs`를 별도 테이블로 두는 것이 좋다. 일반 콘텐츠 메타와 LearnCosmos식 학습 설계를 분리해 관리할 수 있기 때문이다.

---

## 7. API 초안

```text

GET    /api/v1/creator/profile

POST   /api/v1/creator/applications

GET    /api/v1/creator/application-status

GET    /api/v1/creator/contents

POST   /api/v1/creator/contents

GET    /api/v1/creator/contents/:id

PATCH  /api/v1/creator/contents/:id

POST   /api/v1/creator/contents/:id/submit

POST   /api/v1/creator/contents/:id/unpublish

GET    /api/v1/creator/group-courses

POST   /api/v1/creator/group-courses

GET    /api/v1/creator/group-courses/:id

PATCH  /api/v1/creator/group-courses/:id

GET    /api/v1/creator/feedback

PATCH  /api/v1/creator/feedback/:id/status

GET    /api/v1/admin/creator/applications

POST   /api/v1/admin/creator/applications/:id/approve

POST   /api/v1/admin/creator/applications/:id/reject

```

---

## 8. MVP 구현 우선순위

### Phase 1 — 메뉴와 신청

```text

- 크리에이터 소개

- 크리에이터 신청

- 신청 상태 확인

- 관리자 승인 / 반려

```

### Phase 2 — 콘텐츠 만들기

```text

- 콘텐츠 기본 정보 작성

- 목표 / 스킬 / 반복 / 결과물 기준 입력

- 작성중 / 검토중 / 공개 상태

- 내 콘텐츠 목록

```

### Phase 3 — 그룹 코스

```text

- 여러 콘텐츠를 묶어 그룹 코스 생성

- 순서 설정

- 공개 범위 설정

- 학습자 입장에서 코스 가져오기

```

### Phase 4 — 피드백 / 학습 반응

```text

- 학습자 피드백 수집

- 완료율 / 질문 / 막힘 지점 확인

- 콘텐츠 개선 흐름

```

### Phase 5 — 수익화 / 정산

```text

- 유료 공개

- 포인트 분배

- 정산 내역

- 환불 / 분쟁 정책

```

초기에는 Phase 1~2까지만 구현한다.

---

## 9. 화면 와이어프레임

### 9.1 크리에이터 홈

```text

[상단 안내]

크리에이터 센터

학습자가 콘텐츠를 학습 경험으로 바꿀 수 있도록 탐험지점을 설계하세요.

[상태 카드]

- 내 콘텐츠 12개

- 공개 콘텐츠 5개

- 검토중 2개

- 받은 피드백 8개

[빠른 작업]

[새 콘텐츠 만들기] [그룹 코스 만들기] [피드백 보기]

[루미 안내]

“영상만 올리는 것보다, 학습자가 무엇을 할 수 있게 될지 먼저 정해보세요.”

```

### 9.2 콘텐츠 만들기

```text

[1. 기본 정보]

제목

설명

분야

난이도

예상 학습 시간

콘텐츠 URL 또는 본문

[2. 탐험목표]

이 콘텐츠를 보고 학습자가 할 수 있어야 하는 것

[3. 스킬 후보]

스킬 1

스킬 2

스킬 3

[4. 반복 가이드]

학습자가 직접 해볼 활동

[5. 질문 / 막힘]

예상 질문

막힐 수 있는 부분

[6. 결과물 기준]

완료 시 남길 결과물

[7. 자기평가 체크리스트]

체크 항목 1

체크 항목 2

[미리보기] [임시저장] [검토 제출]

```

### 9.3 내 콘텐츠

```text

검색 [        ]

상태 필터 [전체] [작성중] [검토중] [공개] [보완필요]

콘텐츠 카드

- 제목

- 상태

- 난이도

- 사용 수

- 완료율

- 피드백 수

[수정] [미리보기] [그룹 코스에 추가]

```

---

## 10. UX 문구 기준

초기에는 세계관 용어만 사용하지 않고 일반 용어와 병기한다.

| 일반 메뉴명 | LearnCosmos식 설명 |

|---|---|

| 콘텐츠 만들기 | 탐험지점 설계하기 |

| 내 콘텐츠 | 내가 만든 탐험지점 |

| 그룹 코스 | 여러 탐험지점을 묶은 학습 경로 |

| 피드백 | 학습 반응과 개선 요청 |

| 콘텐츠 분석 | 학습 반응 분석 |

| 수익화 | 포인트 수익화 |

| 정산 | 포인트 정산 |

노출 예시는 다음과 같다.

```text

콘텐츠 만들기

부제: 탐험지점 설계하기

내 콘텐츠

부제: 내가 만든 탐험지점

그룹 코스

부제: 여러 탐험지점을 묶은 학습 경로

```

---

## 11. Codex 작업 지시문 초안

```text

# 작업 목적

LearnCosmos의 크리에이터 메뉴를 P2 확장 기능 기준으로 설계하고, 초기 구현 가능한 Phase 1~2 범위를 추가한다.

# 현재 기준

- LearnCosmos는 콘텐츠를 학습 경험으로 바꾸는 AI 기반 자기주도 학습 플랫폼이다.

- 크리에이터는 단순 강의 판매자가 아니라 학습경험 설계자다.

- 크리에이터 메뉴의 기존 하위 구조는 소개 / 콘텐츠 만들기 / 그룹 코스 / 내 콘텐츠 / 피드백이다.

- 수익화와 정산은 초기 전면 기능이 아니라 후속 확장이다.

# 변경 범위

1. 크리에이터 소개 화면

2. 크리에이터 신청 화면

3. 신청 상태 확인 화면

4. 승인된 크리에이터용 홈

5. 콘텐츠 만들기 화면

6. 내 콘텐츠 목록 화면

# 변경하지 말아야 할 것

- 개인학습 핵심 흐름을 깨지 않는다.

- Explorer Diary를 독립 메뉴로 만들지 않는다.

- 수익화 / 정산을 초기 필수 기능으로 넣지 않는다.

- 크리에이터 콘텐츠를 단순 판매 상품처럼 표현하지 않는다.

# 구현 단계

Phase 1:

- 좌측 메뉴 또는 햄버거 메뉴에 크리에이터 진입 추가

- 권한별 크리에이터 화면 분기

- 크리에이터 신청 폼 추가

- 관리자 검토용 최소 상태값 추가

Phase 2:

- 콘텐츠 만들기 폼 추가

- 기본 정보 + 탐험목표 + 스킬 후보 + 반복 가이드 + 결과물 기준 저장

- 내 콘텐츠 목록 추가

- 작성중 / 검토중 / 공개 상태 필터 추가

# API / DB 영향 범위

- creator_profiles

- creator_contents

- creator_content_learning_designs

- creator_feedback

- creator_group_courses는 Phase 3로 보류 가능

# 모바일 UX 고려사항

- 좌측 메뉴는 사용하지 않고 햄버거 메뉴에 크리에이터 메뉴 포함

- 콘텐츠 만들기 폼은 단계형 wizard 또는 accordion으로 제공

- 긴 입력은 자동 저장을 고려

# 테스트 체크리스트

- 비로그인 사용자는 소개 화면만 볼 수 있는가

- 로그인 학습자는 신청 화면으로 이동하는가

- 신청 제출 후 상태 확인이 가능한가

- 승인된 크리에이터만 콘텐츠 만들기에 접근 가능한가

- 콘텐츠 임시저장 / 수정 / 검토제출이 가능한가

- 모바일에서 입력 단계가 무너지지 않는가

# 문서 반영 항목

- docs/plans/LearnCosmos_Creator_Menu_Detail_Plan_v1.md

- docs/wiki/product/creator-menu.md

- docs/changelog.md

```

---

## 12. 문서 반영 및 동기화 메모

이 문서는 Google Drive 기준으로 생성된 상세 기획 문서다. 서버 저장소에도 아래 경로로 동기화하는 것을 권장한다.

```text

docs/plans/LearnCosmos_Creator_Menu_Detail_Plan_v1.md

```

추가로 반복 참고용 해설은 다음 Wiki 문서로 분리할 수 있다.

```text

docs/wiki/product/creator-menu.md

```

changelog 반영 문구 초안:

```text

## 2026-06-25 — 크리에이터 메뉴 상세 기획안 추가

- 크리에이터를 단순 강의 판매자가 아니라 학습경험 설계자로 정의하고, 소개 / 신청 / 콘텐츠 만들기 / 내 콘텐츠 / 그룹 코스 / 학습 반응 / 피드백 구조로 상세화했다.

- 초기 구현 범위는 Phase 1~2, 즉 크리에이터 신청 / 승인과 콘텐츠 만들기 / 내 콘텐츠 관리로 제한했다.

- 수익화 / 정산은 P3 이후 후속 확장으로 분리했다.

```

---

## 13. 최종 판단

크리에이터 메뉴는 지금 당장 수익화까지 확장하지 않는다.

먼저 다음 네 기능을 구현 가능한 기준으로 확정한다.

```text

크리에이터 소개

크리에이터 신청 / 승인

콘텐츠 만들기

내 콘텐츠 관리

```

그 다음 그룹 코스, 학습 반응, 피드백, 수익화 / 정산 순서로 확장한다.

이 순서가 LearnCosmos의 핵심 정체성인 “콘텐츠를 학습 경험으로 바꾼다”와 가장 잘 맞는다.